ACTA DE LA REUNIÓN DEL 17/11/2005

Temas tratados:
- Leticia nos explicó el algoritmo encontrado para la triangulación y los problemas encontrados en él. David comentó las cosas que había estado buscando sobre estos problemas.
- David propuso bibliografía sobre el tema de redes WiFi que tratamos en el proyecto.
- María explicó las posibles implementaciones para el caso de uso Imprimir y todos estuvimos aportando ideas sobre dicha implementación.
- Leticia mencionó la posibilidad de hacer plantillas XML para los mensajes que se envían entre el PDA y el servidor.
- En relación a una próxima reunión con Manuel Ortega se acordó que, a parte de comentarle nuestros avances en el proyecto, será necesario que pida en el laboratorio las siguientes tecnologías:
  -Eclipse con Wireless Toolkit y los plug-in de J2ME (para ambos sistemas operativos y si no para LINUX).
  -MySQL en LINUX.
-Umbrello.
-Servidor.

Conclusiones:
- Acuerdo sobre la conveniencia de que el servidor sea en LINUX y usar CUPS como servidor de impresoras.
- La realización de las plantillas XML antes mencionadas queda postpuesta.
- Leticia comenzará la implementación del algoritmo de triangulación para comprobar su correcto funcionamiento.
- David investigará cómo hacer más eficiente dicho algoritmo buscando una forma alternativa al “ping” para calcular las distancias.
- María comenzará la implementación del inicio de la aplicación.
- David revisará la bibliografía que sería necesario pedir a la biblioteca y hará una desiderata de dichos libro junto con el que propuso María de J2ME.
- David se encargará de mandar un correo a Manuel Ortega para quedar con él el próximo 21 a las 16 horas.